## Slide 1: Tým Gumáci

## Slide 2: Náš tým
Jakub Horák – Team Member
Libor Špejtek – Team Member
Štěpán Doškář – Team Member
Ondřej Němec – Product Owner
Jan Plášil – Scrum Master

## Slide 3: Charakteristika implementační platformy
Webová aplikace (web. stránka)
- Microsoft Visual Studio
- je vývojové prostředí (IDE) od firmy Microsoft.
- náš team využije IDE pro tvorbu webových stránek
Školní webhosting – zobrazení na školním serveru
PHP – spojení s databází
phpMyAdmin – použití databáze

## Slide 4: Hotové a Rozpracované
HOTOVO:
První verze webových stránek
Struktura ScrumDesku
Struktura GitHubu
ROZPRACOVÁNO:
Další verze webových stránek (vylepšování a rozšiřování funkcí)

## Slide 5: Poznatky
ScrumDesk
Občasné zasekávání několika drobností
Úvodní komplikace
Zhoršená komunikace s jedním z členů týmu (handicap)
Společná práce všech členů

## Slide 6: Retrospektiva
Komunikace skrze MS Teams
Zaměřit se na vylepšování naší aplikace.
Zlepšit pracovní tempo na našem projektu.

## Slide 7: Diskuse a dotazy
Prostor pro případné dotazy a připomínky.
Diskuse

## Slide 8: Konec
Děkujeme za sledování.